ПРОТОКОЛ  №_5_

Заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пуровское"

«_28_» ноября 2017 года                                                                                              п. Пуровск

Присутствовали:

| А.Ю.Перековец | Заместитель Главы Администрации МО Пуровское по вопросам муниципального хозяйства и жилищной политики, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| А.А.Мальченко | Заместитель директора МКУ «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения», секретарь комиссии. |
| Никулин Е.С. | Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения», член комиссии. |
| Бычкова Л.А. | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пуровское, член комиссии. |
| Шарипова А.Б. | Социальный работник ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МО Пуровский район». |
| Тищенко Ю.В. Дойжа Н.В. | Депутат собрания депутатов 4 созыва Муниципального образования Пуровское Секретарь Пуровской ячейки Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об утверждении адресного перечня дворовых территорий с разбивкой по годам реализации на период с 2019 по 2022 годы.

- Об утверждении адресного перечня общественных территорий с разбивкой по годам реализации на период с 2019 по 2022 годы.

- О назначении общественных обсуждений принятых решений, внесению предложений по формированию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Пуровское.

По пункту 1.

Слушали: А.Ю.Перековец, Е.С.Никулина

Предлагаю к рассмотрению перечень дворовых территорий поселков Пуровск и Сывдарма для разбивки территорий по годам для реализации на период с 2019 по 2022 годы. Деревянный жилой фонд МО Пуровское не включать в программу в связи с перспективой его признания аварийным в ближайшем будущем.

Предлагается утвердить следующий адресный перечень:

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) |  | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год реализации | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню (указать виды работ) |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 |
| 1 | п. Пуровск, ул. Десанта 15 | 2022 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 2 | п. Пуровск, ул. Десанта 15а | 2022 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 3 | п. Пуровск, ул. Тихая 1 | 2022 | Установка скамеек | - |
| 4 | п. Пуровск, ул. Тихая 2 | 2022 | Установка скамеек | - |
| 5 | п. Пуровск, ул. Тихая 3 | 2022 | Установка скамеек | - |
| 6 | п. Пуровск, ул. Тихая 4 | 2022 | Установка скамеек | - |
| 7 | п. Пуровск, ул. пер. Песчаный 4 | 2022 | Установка скамеек, урн | - |
| 8 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 1а | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 9 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 1 | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 10 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 2 | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 11 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 3 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | Устройство аллеи, установка беседки, озеленение |
| 12 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 4 | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 13 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 5 | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 14 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 6 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 15 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 7 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | Устройство автостоянки, устройство ограждения, озеленение |
| 16 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 8 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 17 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 9 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 18 | п. Пуровск, ул. Железнодорожная 1 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 19 | п. Пуровск, ул. Железнодорожная 7 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 20 | п. Пуровск, ул. Новая 15 | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | Установка ограждения, озеленение |
| 21 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 15 | 2022 | Установка скамеек, урн | - |
| 22 | п. Пуровск, ул. Новая 17 | 2019 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | Установка спортивного комплекса, установка ограждения, озеленение |
| 23 | п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС 1б | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 24 | п. Пуровск, ул. Новая 11 | 2020 | Установка скамеек, урн, ремонт освещения, проездов | - |
| 25 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 1 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 26 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 2 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 27 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 3 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 28 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 4 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 29 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 5 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 30 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 6 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 31 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 7 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |
| 32 | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, 8 | 2021 | Установка скамеек, урн, ремонт проездов | - |

«ЗА»:_7 голосов__  «ПРОТИВ»:__0 голосов   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов

По пункту 2

Слушали: А.Ю.Перековец, Е.С.Никулина.

- К утверждению предлагается адресный перечень общественных территорий поселков Пуровск и Сывдарма в количестве 9 (девять) штук. Для разбивки на 4 года предлагается разбить перечень по 2 территории в год и еще одну в первый год реализации программы. Таким образом предлагается к утверждению следующий перечень:

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Памятник «Первопроходцам» | Реставрация памятника (очистка, восстановление элементов, покраска). Восстановление освещения, установка урн, скамеек и клумб. | 2020 |
| 2 | Площадка для стоянки автомобильного транспорта в районе железнодорожного перрона | Восстановление освещения, замена ограждения, оборудование перрона для маломобильной группы населения. | 2022 |
| 3 | Детская игровая площадка «ул. Советская» | Установка освещения, устройство ограждения, укладка спортивного покрытия, замена спортивных элементов | 2021 |
| 4 | Детская игровая площадка «ул. Монтажников» | Установка освещения, устройство ограждения, укладка спортивного покрытия, замена спортивных элементов | 2022 |
| 5 | Детская игровая площадка «ул. 27 Съезда КПСС» | Установка освещения, устройство ограждения, укладка спортивного покрытия, замена спортивных элементов | 2022 |
| 6 | Сквер «Первопроходцам» | Устройство аллеи, посадка деревьев, установка освещения, установка ограждения, установка памятника | 2019 |
| 7 | Парк «60–летия Победы» | Устройство пешеходных и велосипедных дорожек, установка сцены, устройство освещения, установка урн и скамеек, установка спортивных комплексов | 2019 |
| 8 | Площадка хоккейного корта | Организация освещения, установка скамеек, урн и клумб. Монтаж трибун. Подготовка выравнивающего основания и укладка спортивного покрытия. Установка игрового комплекса и комплекса для сдачи норм ГТО. Устройство проезда. | 2020 |
| 9 | Спортивная площадка (п. Сывдарма) | Ремонт хоккейного корта, установка освещения, устройство универсального покрытия, устройство пешеходной дорожки, установка скамеек и урн | 2019 |

«ЗА»:_7 голосов__  «ПРОТИВ»:__0 голосов   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов

По пункту 3

Слушали: А.Ю.Перековец, Е.С.Никулина.

В связи с тем, что муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Пуровское в 2018-2022 годы» должна пройти общественные обсуждения, предлагается назначить дату проведения обсуждения программы с жителями поселков:

п. Пуровск – 07.12.2017 и 08.12.2017. п. Сывдарма – 06.12.2017

_________________________                     А.Ю.Перековец

_________________________                     А.А.Мальченко