ПРОТОКОЛ  №_9_

Заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пуровское"

«_07_» декабря 2018 года                                                                                              п. Пуровск

Присутствовали:

| А.Ю.Перековец | Заместитель Главы Администрации МО Пуровское по вопросам муниципального хозяйства и жилищной политики, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| А.К.Мектепкалиев | Заместитель Главы Администрации МО Пуровское по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии. |
| Никулин Е.С. | Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения», секретарь комиссии. |
| Бычкова Л.А. | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пуровское, член комиссии. |
| Шарипова А.Б. | Социальный работник ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МО Пуровский район». |
| Тищенко Ю.В. | Депутат собрания депутатов 4 созыва Муниципального образования Пуровское |

Дойжа Н.В.		Секретарь Пуровской ячейки Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О завершении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году.

- О ходе проведения собраний собственников многоквартирных домов для участия в программе в 2019 году;

- О корректировке планов на 2019 год по благоустройству общественных территорий;

- О проведении процедуры утверждения правил благоустройства.

По пункту 1.

Слушали: Е.С.Никулина

В поселке Пуровск завершены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. За текущий год в 7 дворовых территориях установлены скамьи и урны, а также установлено освещение придомовых территорий. Фотоотчет по каждому дому, в котором реаизовывались работы размещен на официальном сайте МО Пуровское в разделе «Комфортная городская среда».

Также, за 2018 год были проведены работы по санитарной очистке сквера Первопроходцам Ямала, в целях реализации работ по благоустройству в 2019 году. Была реконструирована детская игровая площадка в районе дома № 2 по ул. 27 Съезда КПСС.

Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. Признать удовлетворительными качество работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2018 году

ЗА____8________              ПРОТИВ_____0_______             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0____

По пункту 2.

Слушали: Е.С.Никулина

В поселке Сывдарма в всех многоквартирных домах, включенных в программу по реализации «Формирование комфортной городской среды» (ул. Железнодорожная д. 1-8) проведены собрания собственников жилых помещений с целью принятия решений об участии в реализации работ по благоустройству, исходя из минимального перечня услуг в 2019 году. Во всех домах собрания прошли в очно-заочном режиме, необходимый кворум имеется. Собственники жилых помещений всех 8 домов приняли решение об участии в программе. Таким образом, в 2019 году у всех подъездов появятся скамейки с урнами и будет установлено освещение придомовой территории.

Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. Копии протоколов собраний собственников жилых помещений направить в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

ЗА___8________              ПРОТИВ_____0_______             ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____0___

По пункту 3.

Слушали: А.Ю.Перековец.

В муниципальной программе «Повышение качества жизни и здоровья населения муниципального образования Пуровское» в разделе «Формирование комфортной городской среды» размещен перечень общественных территории муниципального образования Пуровское, согласно которому в 2019 году подлежит благоустройству общественная территория «Спортивная площадка в п. Сывдарма».

Предлагаю: в связи с тем, что в 2019 году в рамках вышеуказанной программы муниципальному образованию будет доведено 40 миллионов рублей на реализацию работ по благоустройству поступить следующим образом. Согласно разработанного проекта «Сквер Первопроходцам Ямала» стоимость работ по его реализации составляет 32 миллиона рублей. Провести конкурсные процедуры по отбору подрядной организации в январе-феврале 2019 года, с целью осуществления работ в летний период 2019 года. На высвободившиеся средства провести разработку проектной документации в 2019 году следующих объектов: «Спортивная площадка п. Сывдарма», «Площадка хоккейного корта», «Парк имени 60-летия Победы». В случае наличия оставшихся средств в 2019 году провести закупку спортивного оборудования и МАФ для площадки в п. Сывдарма.

Другими словами, в связи с тем, что жители поселка Сывдарма приняли решение о том, что необходимо на благоустраиваемой территории оставить площадку корта, осуществить отсыпку участка, установить освещение и провести монтаж МАФ, реализация работ по благоустройству без проекта будет нецелесообразной, необходимо разработать проект, а в 2020 году, при наличии финансирования осуществить его реализацию.

Решили: информацию докладчика принять к сведению. Внести корректировки в план реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пуровское» в части реализации общественной территории «Спортивная площадка в п. Сывдарма» в 2020 году.

ЗА_____8_______              ПРОТИВ____0_______             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0___

_________________________                     А.Ю.Перековец

_________________________                     Е.С.Никулин