ПРОТОКОЛ  №_8_

Заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пуровское"

«_05_» сентября 2018 года                                                                                              п. Пуровск

Присутствовали:

| А.Ю.Перековец | Заместитель Главы Администрации МО Пуровское по вопросам муниципального хозяйства и жилищной политики, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| А.К.Мектепкалиев | Заместитель Главы Администрации МО Пуровское по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии. |
| Никулин Е.С. | Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения», член комиссии. |
| Бычкова Л.А. | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пуровское, член комиссии. |
| Шарипова А.Б. | Социальный работник ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МО Пуровский район». |
| Тищенко Ю.В. | Депутат собрания депутатов 4 созыва Муниципального образования Пуровское |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе реализации работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках заключенных контрактов;

- О корректировке планов на 2019 год по благоустройству дворовых территорий;

- О проведении процедуры утверждения правил благоустройства.

По пункту 1.

Слушали: Е.С.Никулина

Вчера, 04.09.2018 были завершены работы по благоустройству общественной территории «Детская игровая площадка по ул. 27 съезда КПСС». Работы выполнены раньше срока на 6 дней. К качеству и срокам работ претензий нет.

Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. Рекомендовать разместить фотоотчет о реализации вышеуказанной территории на официальном сайте МО Пуровское. Разместить на ограждении детской площадки информационные баннеры с информацией о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В целях освещения реализованного проекта в СМИ и среди населения провести торжественное открытие детской игровой площадки с приглашением гостей из Администрации Пуровского района.

ЗА_____________              ПРОТИВ_____________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ_________

По пункту 2.

Слушали: А.Ю.Перековец.

На данный момент завершена реализация работ по благоустройству 6 дворовых территорий поселка Пуровск из 7, включенных на 2018 год дворовых территорий. До 15.09.2018 все работы будут завершены. Основания для срыва сроков реализации отсутствуют. В целом работы выполнены качественно. Очень важно, что в реализованных дворах появилось качественное уличное освещение.

Решили: информацию докладчика принять к сведению. При планировании работ на 2019 год уделить особое внимание уличному освещению, планированию с собственниками помещений МКД на предмет размещения светильников, их мощности и исполнения. Рекомендовать 8 дворовых территорий п. Сывдарма для реализации в 2019 году.

ЗА_____________              ПРОТИВ_____________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ_________

По пункту 3.

Слушали: А.Ю.Перековец.

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации изменился порядок принятия и внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты, разрабатываемые Администрацией МО Пуровское. В связи с тем, что в правила благоустройства муниципального образования Пуровское вносятся изменения, касающиеся правил определения границ прилегающих территорий, необходимо разработка некоторых НПА, регламентирующих порядок проведения общественных обсуждений.

Решили: информацию докладчика принять к сведению. Произвести разработку порядка проведения общественных обсуждений. Разместить уведомление о проведении процедуры общественных обсуждений в общественно-политической газете «Северный Луч». Назначить проведение общественных обсуждений на 17.10.2018 года.

Пересмотреть информацию в действующих правилах благоустройства, касающуюся выдачу разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. Внести предложения по ответственности за вышеуказанные действия по вырубке кустарников без получения соответствующего разрешения.

ЗА_____________              ПРОТИВ_____________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ_________

_________________________                     А.Ю.Перековец

_________________________                     Е.С.Никулин