| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 063 248.26 | руб. | Смета на сумму: | 2 063 248.26 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2015_г. | «______»____________________ 2015_г. |
| Стройка: | Жилой дом № 7 по ул. 27 Съезда КПСС п. Пуровск |
| Объект: | Кровля |
| СМЕТА |
| Ремонт кровли с заменой слуховых окон |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2014 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7 |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | Е58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.8 | 7 980.41 | 2 125.43 | 48.94 | 6 384.32 | 1 700.34 | 39.15 | 13.19 | 7.89 | 37 274.69 | 22 427.48 | 308.89 |
|  |  |  |  | 5 806.04 |  |  | 4 644.83 |  | 3.13 | 13.19 |  | 14 538.32 |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 1 547.31 |  |  |  | 77% | 17 269.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 105.22 |  |  |  | 52% | 11 662.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 2. | Е58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1 | 5 948.92 | 564.60 | 49.61 | 5 948.92 | 564.60 | 49.61 | 13.19 | 8.23 | 23 539.41 | 7 447.07 | 408.29 |
|  |  |  |  | 5 334.71 |  |  | 5 334.71 |  | 2.94 | 13.19 |  | 15 684.05 |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 513.79 |  |  |  | 77% | 5 734.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 366.99 |  |  |  | 52% | 3 872.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 3. | Е58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 9.2 | 4 903.26 | 1 262.34 | 107.21 | 45 109.99 | 11 613.53 | 986.33 | 13.19 | 8.38 | 289 537.82 | 153 182.46 | 8 265.45 |
|  |  |  |  | 3 533.71 |  |  | 32 510.13 |  | 3.94 | 13.19 |  | 128 089.91 |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 10 568.31 |  |  |  | 77% | 117 950.49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7 548.79 |  |  |  | 52% | 79 654.88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 4. | Е58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли | 9.2 | 101.39 | 60.16 | 7.84 | 932.79 | 553.47 | 72.13 | 13.19 | 8.63 | 9 028.63 | 7 300.27 | 622.48 |
|  |  |  |  | 33.39 |  |  | 307.19 |  | 3.6 | 13.19 |  | 1 105.88 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0852:[ М-(776.25=6.75*115) ] |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 503.66 |  |  |  | 77% | 5 621.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 359.76 |  |  |  | 52% | 3 796.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 5. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1058 | 18.90 |  |  | 19 996.20 |  |  |  |  | 27 931.20 |  |  |
|  |  |  |  | 18.90 |  |  | 19 996.20 |  | 26.4 |  |  | 27 931.20 |  |
|  | Объем: (9.2)*115.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е12-01-007-01 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 9.2 | 7 180.30 | 686.60 | 217.83 | 66 058.76 | 6 316.72 | 2 004.04 | 13.19 | 6.4 | 320 166.84 | 83 317.54 | 12 825.86 |
|  |  |  |  | 6 275.87 | 23.80 |  | 57 738.00 | 218.96 | 3.88 | 13.19 |  | 224 023.44 | 2 888.08 |
|  | Накладные расходы |  | 119% |  |  | 7 777.46 |  |  |  | 101% | 87 067.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(118.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3 594.62 |  |  |  | 44% | 37 930.47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 7. | Е58-12-3 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2 | -9.2 | 1 843.68 | 248.01 | 20.54 | -16 961.86 | -2 281.69 | -188.97 | 13.19 | 8.05 | -80 741.87 | -30 095.49 | -1 521.21 |
|  |  |  |  | 1 575.13 | 3.50 |  | -14 491.20 | -32.20 | 3.39 | 13.19 |  | -49 125.17 | -424.72 |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | -2 105.64 |  |  |  | 77% | -23 500.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | -1 504.03 |  |  |  | 52% | -15 870.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 8. | Е10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.705 | 9 751.37 | 2 328.78 | 149.14 | 6 874.71 | 1 641.79 | 105.14 | 13.19 | 8.58 | 42 812.04 | 21 655.21 | 902.10 |
|  |  |  |  | 7 273.45 |  |  | 5 127.78 |  | 3.95 | 13.19 |  | 20 254.73 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1 920.89 |  |  |  | 99% | 21 438.66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 886.57 |  |  |  | 43% | 9 311.74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 9. | Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 568.04 | 107.97 | 34.60 | 1 704.12 | 323.91 | 103.80 | 13.19 | 7.56 | 9 869.17 | 4 272.37 | 784.73 |
|  |  |  |  | 425.47 | 2.95 |  | 1 276.41 | 8.85 | 3.77 | 13.19 |  | 4 812.07 | 116.73 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 389.33 |  |  |  | 99% | 4 345.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 179.69 |  |  |  | 43% | 1 887.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 10. | С101-2009 Приборы форточные, компл. | 3 | 15.13 |  |  | 45.39 |  |  |  |  | 134.52 |  |  |
|  |  |  |  | 15.13 |  |  | 45.39 |  | 44.84 |  |  | 134.52 |  |
| 11. | Е15-05-003-03 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.054 | 1 447.75 | 1 034.27 | 90.47 | 78.18 | 55.85 | 4.89 | 13.19 | 6.96 | 823.36 | 736.66 | 34.03 |
|  |  |  |  | 323.01 | 6.16 |  | 17.44 | 0.33 | 3.02 | 13.19 |  | 52.67 | 4.35 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 58.43 |  |  |  | 89% | 659.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.4* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 26.40 |  |  |  | 37% | 274.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 12. | С101-1247 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М1, м2 | 4.21 | 75.60 |  |  | 318.28 |  |  |  |  | 1 457.50 |  |  |
|  |  |  |  | 75.60 |  |  | 318.28 |  | 346.2 |  |  | 1 457.50 |  |
|  | Объем: (0.054)*78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 136 489.80 | 20 488.52 | 3 176.12 |  |  | 681 833.31 | 270 243.57 | 22 630.62 |
|  |  |  | 112 825.16 | 195.94 |  |  |  | 388 959.12 | 2 584.44 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 170 227.35 |  |  |  |  | 1 050 937.87 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 21 173.54 |  |  |  |  | 236 585.59 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 12 564.01 |  |  |  |  | 132 518.97 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 9 733.86 |  |  |  |  | 128 389.59 |  |  |
|  | НР от КС | 9 928.54 |  |  |  |  | 111 698.94 |  |  |
|  | СП от КС | 5 937.65 |  |  |  |  | 62 910.90 |  |  |
|  | Итого | 195 827.40 |  |  |  |  | 1 353 937.30 |  |  |
|  | С транспортным коэффициентом 1,04 | 203 660.50 |  |  |  |  | 1 408 094.79 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 205 697.11 |  |  |  |  | 1 422 175.74 |  |  |
|  | С расчетным индексом на 2015г. 7,84/7,24=1,08 | 222 152.88 |  |  |  |  | 1 535 949.80 |  |  |
|  | НДС 18% | 39 987.52 |  |  |  |  | 276 470.96 |  |  |
|  | Итого | 262 140.40 |  |  |  |  | 1 812 420.76 |  |  |
|  | Раздел 2. Демонтажные работы |
| 13. | Е58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 4 117.01 | 4 080.29 | 36.72 | 123.51 | 122.41 | 1.10 | 13.19 | 3.58 | 1 618.53 | 1 614.59 | 3.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 13.19 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 111.39 |  |  |  | 77% | 1 243.23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 79.57 |  |  |  | 52% | 839.59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 14. | Е58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли | 9.2 | 319.74 | 315.95 | 3.79 | 2 941.61 | 2 906.74 | 34.87 | 13.19 | 3.58 | 38 464.73 | 38 339.90 | 124.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 13.19 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 2 645.13 |  |  |  | 77% | 29 521.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(91* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 889.38 |  |  |  | 52% | 19 936.75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 15. | Е10-01-008-05 Разборка карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.705 | 1 715.47 | 1 620.02 | 95.45 | 1 209.40 | 1 142.11 | 67.29 | 13.19 | 8.58 | 15 641.78 | 15 064.43 | 577.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.95 | 13.19 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1 336.27 |  |  |  | 99% | 14 913.79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 616.74 |  |  |  | 43% | 6 477.70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 16. | Е311-01-148-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ, т | 25 | 3.79 |  | 3.79 | 94.75 |  | 94.75 | 13.19 | 5.95 | 563.76 |  | 563.76 |
|  |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 12.75 | 1 | 13.19 |  |  | 168.17 |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 12.75 |  |  |  | 100% | 168.17 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.65 |  |  |  | 60% | 100.90 |  |  |
| 17. | Х310-3017-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км (класс груза 1), т | 25 | 29.16 |  | 29.16 | 729.00 |  | 729.00 |  | 6.68 | 4 869.72 |  | 4 869.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 5 098.27 | 4 171.26 | 927.01 |  |  | 61 158.52 | 55 018.92 | 6 139.60 |
|  |  |  |  | 12.75 |  |  |  |  | 168.17 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 11 797.15 |  |  |  |  | 134 360.37 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 105.54 |  |  |  |  | 45 846.91 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 593.34 |  |  |  |  | 27 354.94 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 1 968.94 |  |  |  |  | 25 970.38 |  |  |
|  | НР от КС | 1 929.56 |  |  |  |  | 21 555.42 |  |  |
|  | СП от КС | 1 220.74 |  |  |  |  | 12 985.19 |  |  |
|  | Итого | 16 916.39 |  |  |  |  | 194 871.36 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 17 085.55 |  |  |  |  | 196 820.07 |  |  |
|  | С расчетным индексом на 2015г. 7,84/7,24=1,08 | 18 452.39 |  |  |  |  | 212 565.68 |  |  |
|  | НДС 18% | 3 321.43 |  |  |  |  | 38 261.82 |  |  |
|  | Итого | 21 773.82 |  |  |  |  | 250 827.50 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 141 588.07 | 24 659.78 | 4 103.13 |  |  | 742 991.83 | 325 262.49 | 28 770.22 |
|  |  |  | 112 825.16 | 208.69 |  |  |  | 388 959.12 | 2 752.61 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 182 024.50 |  |  |  |  | 1 185 298.24 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 25 279.08 |  |  |  |  | 282 432.50 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 15 157.35 |  |  |  |  | 159 873.91 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере | 11 702.80 |  |  |  |  | 154 359.97 |  |  |
|  | НР от КС | 11 858.10 |  |  |  |  | 133 254.36 |  |  |
|  | СП от КС | 7 158.39 |  |  |  |  | 75 896.09 |  |  |
|  | Итого | 212 743.79 |  |  |  |  | 1 548 808.66 |  |  |
|  | С транспортным коэффициентом 1,04 | 220 576.89 |  |  |  |  | 1 602 966.15 |  |  |
|  | С резервом на непредвиденные расходы 1% | 222 782.66 |  |  |  |  | 1 618 995.81 |  |  |
|  | С расчетным индексом на 2015г. 7,84/7,24=1,08 | 240 605.27 |  |  |  |  | 1 748 515.48 |  |  |
|  | НДС 18% | 43 308.95 |  |  |  |  | 314 732.78 |  |  |
|  | Итого | 283 914.22 |  |  |  |  | 2 063 248.26 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |